治淮建设文明工地创建管理办法

第一章  总  则

第一条  为提高治淮工程建设管理水平，进一步规范治淮建设文明工地创建工作，结合治淮工程建设实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于淮河流域（包含山东半岛）水利建设工程项目文明工地创建活动。

第三条  治淮建设文明工地创建工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央治水方针，积极践行社会主义核心价值观，大力推进淮河流域水利诚信体系建设，全面提高治淮工程建设管理水平。

第四条  治淮建设文明工地创建活动的任务是：加强参建单位干部职工思想道德建设和诚信建设，规范文明施工行为，营造和谐建设环境，凝聚合力，树立形象，进一步提高治淮工程建设管理水平，确保工程安全、资金安全、干部安全、生产安全。

第五条  水利部淮河水利委员会（以下简称“淮委”）负责治淮建设文明工地创建管理工作，具体工作由淮委建设与管理处会同文明办负责组织实施。

第二章  创建标准

第六条  工程综合管理

（一）项目法人、施工单位建立创建文明建设工地的组织机构，制订创建文明建设工地的规划或办法并认真实行。

（二）各参建单位规范设置党组织，严格落实党内组织生活制度，充分发挥党组织作用。

（三）参建单位创建活动形式多样，工地现场创建氛围浓厚。

（四）日常学习培训扎实开展，业余文体活动丰富多彩。

（五）各参建单位及人员认真履行岗位职责，诚实守信，工地社会治安环境良好。

（六）各参建单位及人员严格落实中央八项规定精神，深入推进党风廉政建设和反腐倡廉建设。

第七条  工程建设管理

（一）工程基本建设程序规范，项目法人组建、开工备案、设计变更审批、各项验收等符合国家的政策、法规。

（二）严格执行四制，市场行为规范，合同履约情况良好。

（三）人员、设备等符合合同要求，按时完成重要节点目标。

（四）财务管理制度健全，无挤占、挪用、截留建设资金等违纪、违规现象，无拖欠工程款和农民工工资现象，安全生产经费及时足额投入。

（五）档案管理规范，归档及时完整，材料真实可靠。

第八条  工程质量管理

（一）质量管理规章制度完善，各岗位人员质量责任清晰，质量终身责任制落实到人。

（二）严格落实质量责任制，按规定开展质量检查、检测、评定和质量缺陷处理。

（三）现场作业符合国家技术标准要求，实体、外观质量较好。

第九条  工程安全管理

（一）各参建单位安全生产责任制及规章制度健全，按规定建立安全生产管理机构，配备专职安全员，实行安全目标管理。

（二）按规定制订项目和施工现场事故应急预案和度汛方案，针对性、操作性强。

（三）按规定制订安全技术措施和专项施工方案，并组织实施，严格按标准作业，设施设备管理规范。

（四）按规定开展安全隐患排查和危险源管理，安全隐患处理到位。

（五）施工现场安全防护及警示标志设置到位，现场人员正确使用劳动防护用品。

第十条  施工现场环境管理

（一）办公区、生活区和施工现场各生产系统布置规范合理，道路平整，排水通畅，电线电缆架（埋）设顺直。

（二）施工现场公示“五牌一图”，关键区域和危险区域封闭管理，材料堆放和设备停放整齐有序，垃圾集中堆放并及时清运，工完场清。

（三）办公区、生活区等公共场所整洁、卫生，用电符合规程规范要求。

（四）按规定开展环境保护、水土保持、节能保护，无噪音、粉尘等扰民问题。

（五）生产、办公和生活区内安全保卫及消防安全管理制度健全，消防器材配备到位、消防通道畅通。

第三章  申报条件和程序

第十一条  凡在淮河流域内（包含山东半岛）建设的各类水利建设工程，符合以下条件的，均可申报治淮建设文明工地。

（一）项目总投资3000万元以上，或申报标段总投资1000万元以上。

（二）工程项目已完成的工程量，应达全部建筑安装工程量的25%及以上，或在主体工程完工后一年以内。

（三）已完工程单元工程优良率70%及以上。

（四）工程建设未发生过安全事故或较大及以上质量事故。

（五）工程建设期间申报单位和人员未发生过严重违法违纪事件。

第十二条  申报文明工地的项目，原则上是项目法人（建设单位）所管辖的一个工程项目或其中一个或几个标段。

第十三条  治淮建设文明工地由项目法人（建设单位）负责申报。

第十四条  治淮建设文明工地创建工作实行备案制。拟申报治淮建设文明工地的项目，应在收到备案通知后及时填写《治淮建设文明工地创建备案表》（见附表1），报淮委备案。在备案截止日期后开工，拟申报的项目应于开工30日内报淮委备案。

第十五条  治淮建设文明工地实行届期制，每两年组织申报一次。申报单位根据申报通知要求填写《治淮建设文明工地推荐申报表》（见附表2），按照《治淮建设文明工地考核赋分表》（见附表3）进行自评，并逐级向上级水行政主管部门进行申报。

各省（市）水利（水务）厅（局）在初评的基础上，向淮委择优推荐申报项目。

淮委直属的申报项目，由项目法人（建设单位）直接向淮委申报。

第十六条  文明工地申报材料应保证真实、完整，申报材料包括：

（一）《治淮建设文明工地推荐申报表》（见附表2）；

（二）申报项目自评资料：

1. 综合管理资料，包括创建组织机构制度建设、党组织活动、创建活动开展、学习培训及党风廉政建设等有关资料；

2. 建设管理资料，包括项目基本建设程序、管理体制建设、合同履约、建设进度控制及档案整理等有关资料；

3. 质量管理资料，包括质量管理制度、质量责任制建设、质量管理等有关资料；

4. 安全管理资料，包括安全生产责任制及规章制度建设、事故应急预案及安全技术措施制订、安全隐患排查和危险源管理、安全生产管理状况等有关资料；

5. 现场环境管理资料，包括施工现场总体布置、材料堆放、施工区办公区环境、卫生及污染防治、社会治安综合治理等有关资料。

（三）项目自评报告（3000字左右），主要内容包括：工程基本情况、综合管理情况、建设管理情况、质量管理情况、安全管理情况、现场环境管理情况及按《治淮建设文明工地考核赋分表》自评赋分情况等；

（四）反映建设各个方面创建活动的图片、视频等资料，具体要求如下：

1. 图片资料

展示各阶段、各种创建活动的照片约30张。

2. 视频资料

展示各阶段、各种创建活动的视频资料，要求内容真实、全面、客观，时间不超过8分钟。

第四章 创建评审

- 第十七条  治淮建设文明工地评审按照平时考核、集中评价两个阶段进行综合评定。平时考核占赋分总值的50%，集中评价占赋分总值的50%。

- 第十八条  平时考核在报名备案后进行。对每个申报项目，淮委建设与管理处会同文明办负责组织有关省（市）水行政主管部门和专家，采取不定期方式，至少抽查一次，每次均按照《治淮建设文明工地考核赋分表》赋分。

- 第十九条  平时考核程序如下：

（一）听取工程建设单位或项目法人的汇报；

（二）实地检查工程质量、安全以及现场管理等情况；

（三）查阅工程建设有关资料；

（四）查阅文明工地创建工作档案；

（五）依据《治淮建设文明工地考核赋分表》进行赋分；

- （六）提出核查意见，并向申报单位反馈情况。

- 第二十条  集中评价由淮委组织专家审查会实施。专家组负责对申报材料进行集中评价赋分，必要时可组织专家对项目进行现场核查。专家组负责汇总平时考核、集中评价分数，对综合评定赋分80分及以上的项目初步确定为治淮建设文明工地。

第二十一条  治淮建设文明工地创建评审实行公示制。初步评审结果在淮委相关媒体上进行不少于5个工作日的公示，接受公众监督。公示期间有异议的，由淮委建设与管理处会同文明办组织复核。

第二十二条  公示期满，由淮委对获得治淮建设文明工地的项目和创建单位予以通报表扬。

第二十三条  在上一届期已被命名为文明工地的，如符合条件，可继续申报下一届。

第五章 奖  惩

第二十四条  获得治淮建设文明工地的创建单位，可参照所在地精神文明建设奖励的规定，对创建单位职工给予奖励。

第二十五条  文明工地申报和考核评定过程中，应坚持实事求是，自觉抵制不正之风，不得弄虚作假。对违反者，视其情节轻重按有关规定进行处理。

第二十六条  在届期内凡发现下列情形之一的，撤销其治淮建设文明工地荣誉称号，且该工程不得参加下一届文明工地申报。

（一）参建单位及人员发生严重违纪、违法行为，受到党纪政务处分或被刑事处罚的。

（二）发生较大及以上质量事故或生产安全事故的。

（三）被审计、稽察及主管部门通报批评或进行处罚的。

（四）恶意拖欠工程款、农民工工资或与当地群众发生重大冲突事件，并造成严重社会影响的。

（五）项目建设单位严重违反国家现行基本建设程序的。

（六）项目建设过程中，发生重大合同纠纷，造成不良影响的。

（七）参建单位违反诚信原则，弄虚作假情节严重的。

第六章 附  则

第二十七条  本办法由水利部淮河水利委员会负责解释。

第二十八条  总投资1000万元及以上的淮委直属基础设施项目可参照执行。

第二十九条  本办法自发布之日起实施。原发布的《治淮建设文明工地创建管理办法》（淮委建管〔2015〕15号）同时废止。

附表1

治淮建设文明工地报名备案表

项目名称：

申报单位：

年   月   日

| 申报项目（标段）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |
| 建设单位名称 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系电话 |  |
| 初步设计 批复文号 |  | 工程总投资或申报标段投资 |  |
| 开工时间 |  | 计划完工时间 |  |
| 建设规模、 内容及标准 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 主要施工单位 |  |  |  |
| 我工地拟按照《治淮建设文明工地创建管理办法》的规定申报创建治淮建设文明工地，现申请备案。 建设单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 项目主管部门意见： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |

附表2

治淮建设文明工地推荐申报表

项  目  名   称：

申报单位（盖章）：

年  月  日

填表说明：

1、本表由项目法人或建设单位负责填写。

2、填写本表不得使用铅笔、圆珠笔，字迹应清晰、整洁。

3、项目名称要填写全称，建设地点、建设、设计、监理、施工单位及地址必须详细。施工单位是指主要承包和完成申报项目建安工作量20％以上的建筑、安装企业。

4、参建各单位近三年获奖较多的，可选主要的填写，并附证明材料复印件。

5、申报理由主要填写自评总得分、文明工地建设所采取的措施以及取得的效果等内容。

6、省（市）水利厅（局）的初评审查意见要写出具体评价意见。

7、申报表一式三份。

表一：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  | 工程总投资 |  |
| 近三年获得的奖励情况 |  |  |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |  |

表二：

| 单位名称（全称） |  | 通信地址及邮政编码 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |

表三：

申 报 理 由

项目法人或建设单位（盖章） 单位负责人（签字）： 年 月 日

表四：

| 省（市）水利厅（局）初评审查意见 | （盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 现场考核小组意 见 | （盖章） 年 月 日 |
| 淮委 审查 意见 | （盖章） 年 月 日 |

说明：如工程采用设计施工总承包、全过程咨询等建设组织模式，可在表2建设单位一栏中写明。

| 附表3 治淮建设文明工地考核赋分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 |  | 标准分 | 赋分原则 |
| 一、工程综合管理 |  | 30 |  |
| 1.组织机构及创建举措 | ①有创建领导机构，组织健全，责任落实； ②有创建工作方案或计划，详细完整，具体可行； ③定期研究部署创建任务，创建档案规整。 | 5 | ①有成立创建组织机构的规范文件，得1分；有专人负责创建工作，得1分； ②有创建工作方案或计划，得1分；详细完整，可行性高，得0.5分； ③有年度专题会议记录及相关图片，得1分；创建档案资料齐全、规范，得0.5分。 |
| 2.党的建设 | ①规范设置党组织； ②严格落实党内组织生活； ③充分发挥党组织作用。 | 5 | ①主要参建单位按要求设立党组织，得1分；强化党员日常教育监督管理，规范建立工作台账，得0.5分；（不需设立党组织的单位视同符合条件） ②严格落实＂三会一课＂、主题党日等党内组织生活制度，得1分；记录完整规范，图文并茂，得0.5分； ③充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，突出政治功能，得1分；建立健全党务公开、党内情况通报等制度，全面落实党建工作责任制，得1分。 |
| 3.创建形式及氛围 | ①创建活动形式多样，内容丰富； ②创建参与度高，群众基础扎实； ③创建氛围浓厚，宣传警示标牌齐全醒目。 | 6 | ①有开展文明班组、技能比武、岗位能手等创建活动，得1分；活动文件齐全，图文并茂，档案完整，得1分； ②项目法人、设计、施工及监理等单位全员参加创建活动，得1分；创建计划、重要举措、所办实事等及时公开并征求意见，得1分； ③核心价值观、安全、文明和警示标语、标牌齐全，醒目，得1分；更新及时，内容丰富，得1分。 |
| 4.学习培训及文体活动 | ①日常学习培训扎实开展； ②业余文体活动丰富多彩。 | 5 | ①有职工安全技能、政治理论、法律法规等学习培训年度计划，得1分；职工参与率高、计划执行好，得0.5分；学习记录、图片齐全，得1分； ②有必要的文体活动设施，得1分；职工文体活动形式多样、内容丰富，得1分；活动记录完整，图文并茂，得0.5分。 |
| 5.岗位职责履行及诚信建设 | ①认真履行岗位职责； ②诚实守信。 | 4 | ①制定岗位职责，制度上墙，得1分；职工遵守工作纪律，践行敬业精神，无不良行为，精神面貌好，得1分； ②积极开展诚信主题实践活动，有计划，有记录，得1分；图文并茂，资料完备，职工参与率高，得1分。 |
| 6.党风廉政建设 | ①严格落实中央八项规定精神，持续加强作风建设； ②深入推进党风廉政建设和反腐倡廉建设。 | 5 | ①严肃财经纪律，工程施工、材料采购、公务接待等关键环节，制度健全，防控措施有力的，得1分； ②厉行勤俭节约，建立健全作风建设长效机制，得1分； ③认真部署党风廉政建设和反腐倡廉工作，有年度工作方案和专题会议记录的，得1分；及时签订廉政合同或责任书、承诺书的，得1分；积极开展廉政警示教育，记录规范，图文并茂的，得1分。 |
| 二、工程建设管理 |  | 12 |  |
| 7.工程基本建设程序 | ①项目法人组建； ②开工备案； ③设计变更审批； ④各项验收。 | 3 | ①按规定组建项目法人，得0.5分，组建不规范不得分； ②按规范向项目主管部门进行开工备案，得0.5分； ③设计变更审批符合规定，得1分； ④各项验收符合规定，得1分。 |
| 8.市场行为 | ①四项制度执行； ②合同签订及执行； ③违法转分包； ④鼓励技术创新。 | 3 | ①按规定实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，得0.5分； ②依法订立和履行合同，工程建设项目全部活动依据合同进行，得1分； ③无转包及违法分包行为，工程分包需在合同中约定，得1分； ④鼓励技术创新，并取得良好成效，得0.5分。 |
| 9.进度控制 | ①进度计划； ②人员、设备； ③实际进度。 | 2 | ①施工总进度计划、年度实施计划、月作业计划编制内容完整，报批及调整、修订手续齐全，得0.5分； ②人员、施工设备等资源配置、原材料、中间产品和工程设备供应满足施工需要，得0.5分； ③关键部位、控制进度的节点按时完成，工程总体进展良好，得1分。 |
| 10.财务管理 | ①财务管理制度； ②资金使用； ③工程价款结算； ④劳务工资发放； | 2.5 | ①财务管理制度健全，得0.5分； ②资金使用规范，得0.5分（有挤占、挪用、截留建设资金等违纪、违规现象不得分）； ③工程价款结算程序规范，及时支付，得0.5分（有拖欠工程款现象不得分）； ④劳务工资发放规范，得0.5分（有拖欠农民工工资现象不得分）； ⑤安全生产经费及时足额投入，专款专用，得0.5分。 |
| 11.档案管理 | ①档案管理人员； ②按规定整编档案。 | 1.5 | ①各单位指定专人负责档案资料的收集、整理、归档工作，得0.5分； ②各类档案资料真实、可靠，填写规范、完整，归档符合规定要求，得1分。 |
| 三、工程质量管理 |  | 13 |  |
| 12.质量体系建设 | ①规章制度； ②人员岗位； ③质量终身责任制。 | 4 | ①质量管理规章制度完善得1分，针对性强得0.5分； ②各岗位人员质量责任清晰得1分，落实有力得0.5分； ③各参建单位项目负责人按规定签署质量终身责任制承诺书得0.5分，参建单位主要质量管理人员信息完善得0.5分。 |
| 13.质量行为 | ①质量主体责任制； ②质量检查； ③质量检测； ④质量评定； ⑤质量缺陷处理。 | 5 | ①项目法人、设计、监理、施工等单位质量主体责任制落实，得1分（有单位未落实质量主体责任制不得分）； ②按规定开展质量检查得1分，一般质量事故处理及时有效得0.5分； ③按规定开展质量检测得1分（发现有不规范的地方可酌情赋分）； ④按规定进行质量评定得1分，评定及时、规范得0.5分； ⑤质量缺陷处理不及时并未按规定备案，每发现一处扣0.5分。 |
| 14.工程质量 | ①现场作业； ②工程实体、外观质量。 | 4 | ①现场作业符合国家技术标准要求，得1分（专家现场检查时发现一起违反标准作业现象不得分）； ②工程实体、外观质量较好，得3分（专家可根据现场检查情况酌情赋分）。 |
| 四、工程安全管理 |  | 15 |  |
| 15.制度和机构健全 | ①安全生产责任制及规章制度； ②安全生产管理机构、专职安全员； ③持证上岗。 | 3 | ①各参建单位安全生产责任制及规章制度健全，得1分（制度不全或内容不全，酌情扣分）； ②建立了安全生产管理机构得0.5分，配备了专职安全员得0.5分； ③安全生产考核合格证（A、B、C三类）齐全得0.5分，特种作业人员操作证齐全得0.5分（发现有1人及以上无证上岗不得分）。 |
| 16.应急预案 | ①事故处理应急预案； ②度汛方案。 | 3 | ①制定了事故处理应急预案得1分，预案针对性、可操作性强，得0.5分； ②制定了度汛方案得1分，方案针对性、可操作性强，得0.5分。 |
| 17.安全技术措施及专项施工方案 | ①安全技术措施； ②专项施工方案； ③标准作业； ④设备设施管理。 | 3 | ①编制了安全技术措施并组织实施，得1分； ②编制了专项施工方案并组织实施，得1分； ③施工作业严格按照相关规范进行，无违章作业行为发生，得0.5分（发现一起违章作业行为不得分）； ④设备设施管理规范，得0.5分。 |
| 18.安全隐患排查、处理及危险源管理 | ①安全隐患排查； ②危险源管理； ③安全隐患处理。 | 3 | ①按规定进行安全隐患排查（查记录），得1分； ②按规定开展危险源管理并将危险源在显著位置进行公示，得1分； ③安全隐患处理及时、到位，得1分。 |
| 19.安全标志及劳动防护用品使用 | ①安全防护及警示标志； ②劳动防护用品使用。 | 3 | ①施工现场安全防护及警示标志设置到位，得2分； ②现场人员正确使用劳动防护用品，得1分（发现一人未使用或不正确使用劳动防护用品不得分）。 |
| 五、施工现场环境管理 |  | 30 |  |
| 20.施工现场布置 | ①生产系统布置； ②场地分区； ③施工道路与排水。 | 6 | ①施工现场各生产系统布置规范，输电线路、水风管道、临时房屋等设置符合防汛、防火、防雷等安全以及职业卫生要求，得2分。 ②施工现场布置合理，施工区、办公区、生活区和生产区仓库分区域设置，无相互干扰，得2分； ③施工道路平整畅通，得1分；排水畅通无积水，得1分。 |
| 21.施工现场管理 | ①外来人员进入管理； ②封闭管理； ③材料设备； ④建筑垃圾处理。 | 8 | ①施工现场入口醒目位置公示“五牌一图”，外来人员未经许可不得进入，得2分； ②关键区域和危险区域封闭管理，城市市区内施工现场实行封闭围档，得2分； ③材料设备分类存放、整齐有序、标识清晰，并做好防雨防潮等措施，得2分； ④建筑垃圾集中堆放并及时清运，工完场清，得2分（发现有乱排污水、燃烧或填埋建筑垃圾现象，不得分）。 |
| 22.办公区、生活区管理 | ①办公区管理； ②生活区管理； ③临时用电管理。 | 6 | ①办公区管理有序，内外环境干净、整洁，卫生状况良好，得2分； ②生活区管理有序，其中：食堂的设置、管理到位得1分（炊事人员的身体健康证齐全，没有不得分）；宿舍的设置、管理到位得1分；临时厕所布置合理，内设冲水设施，干净卫生，得0.5分；淋浴间的设置、管理到位，得0.5分； ③临时用电符合规程规范要求，禁止乱拉乱接电线，得1分。 |
| 23.绿色施工 | ①环境保护、节能保护； ②不扰民。 | 5 | ①按规定开展环境保护、水土保持、节能保护，得3分（专家可根据现场检查情况酌情赋分）； ②无噪音、粉尘等扰民现象，得2分。 |
| 24.治安管理 | ①工区内安全保卫； ②消防安全管理。 | 5 | ①工地安全保卫制度健全得1分，有专人管理得1分，未发生严重的打架斗殴等违纪违法事件得1分； ②消防安全管理制度健全得1分，消防器材配置到位、消防通道畅通得1分。 |